Форма N 3-г

# Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2011  году*

| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | Отклонение фактических показателей от плановых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало (мес./год) | Окончание (мес./год) |  | План*** | Факт |  |
|  |  |  |  |  | Период t (отчетный период) (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | Период t (отчетный период) (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | Период t (отчетный период), % | С начала реализации проекта нарастающим итогом, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП/110, в том числе: | 01.01.2009 | 31.12.2012 | 99 745 | 1 871 | 42 545 | 15 068 | 27 398 | - | -35.60 |
|  | - за счет собственных средств организации; | 01.01.2009 | 31.12.2012 | 99 745 | 1 871 | 42 545 | 15 068 | 27 398 | - | -35.60 |
|  | - за счет заемных средств; | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Оборудование и спецтехника, в том числе: | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 159 376 | 159 376 | 159 376 | 136 496 | 136 496 | -14 .36 | -14.36 |
|  | - за счет собственных средств организации; | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 159 376 | 159 376 | 159 376 | 136 496 | 136 496 | -14.36 | -14.36 |
|  | - за счет заемных средств; | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Прочие, в том числе: | 01.01.2012 | 31.12.2012 | - | - | - | 28 088 | 28 088 | - | - |
|  | - за счет собственных средств организации; | 01.01.2012 | 31.12.2012 | - | - | - | 28 088 | 28 088 | - | - |
|  | - за счет заемных средств; | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* Приводятся сведения на очередной период (период t).

** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

*** В текущих ценах.